# Correo transaccional robusto + arreglo de latencia (20s)

Aplicación SWALP — Parque Explora  ·  Plan de decisión e investigación

Generado: 19/07/2026  ·  Estado: pendiente de decisión (no implementado)

# 1. Contexto

Al enviar una doblada (y las otras 5 solicitudes) el request tarda ~20 segundos. La auditoría mostró que NO es la lógica de turnos (validar + crear registros toma <1s): son 3 envíos de email SMTP síncronos a Gmail dentro del ciclo request/response. Cada send_mail abre su propia conexión (connect + TLS + AUTH + DATA ≈ 5-6s) → 3× ≈ 20s. Medido: 1 handshake a Gmail = 1.43s sin auth.

Antes de tocar el tiempo, hay que resolver un problema de credenciales: hoy se usa un App Password de Gmail (EMAIL_HOST_PASSWORD, config/settings.py líneas 165-171). Un App Password de Gmail se revoca por diseño cada vez que cambia la contraseña de la cuenta — no existe forma de que "no caduque". La app probablemente se desplegará en AWS. La empresa (Parque Explora) usa Google Workspace con dominio parqueexplora.org.

Este documento es una guía de decisión + investigación (no ejecución todavía): explica los conceptos, qué cambia en el código por cada opción, y una secuencia para decidir bien. La implementación real queda para una fase posterior, una vez elegido el proveedor.

# 2. Principio de fondo

El correo transaccional no debe depender de la cuenta/clave de una persona. Tres cosas lo hacen robusto, independientes del proveedor:

1.  identidad de envío dedicada (ej. no-reply@parqueexplora.org), no el email de un empleado.

2.  credencial desacoplada de cualquier contraseña humana (o SIN credencial, vía IAM role en AWS).

3.  verificación de dominio (DKIM/SPF/DMARC) para entregabilidad (no caer en spam).

# 3. El único cambio de código común a CUALQUIER proveedor: el remitente (From)

Hoy el código envía "desde" el email de la persona: from_email = solicitante.email (~7-11 sitios en notificacion_service.py; Gmail hoy lo reescribe silenciosamente). Cualquier proveedor con dominio verificado rechaza enviar desde un From no verificado. Cambio necesario (pequeño y centralizable):

Enviar siempre desde DEFAULT_FROM_EMAIL fijo (ej. "SWALP <no-reply@parqueexplora.org>").

Poner el email de la persona en Reply-To (para que las respuestas le lleguen). Hoy no se usa.

Centralizar en el helper _enviar_email_desde_usuario + los pocos send_mail directos → un solo punto.

Esto aplica igual sin importar el proveedor; conviene hacerlo primero.

# 4. Opciones comparadas

| Opción | Qué cambia en el CÓDIGO | ¿Se rompe al cambiar clave? | Costo | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. SES por SMTP (creds SMTP dedicadas de SES) | Solo variables de entorno (EMAIL_HOST/PORT/USER/PASSWORD → SES). Cero cambio de lógica. Mantiene backend SMTP de Django. | No — las creds SMTP de SES son independientes de cualquier login humano; solo cambian si tú las rotas. | ~US$0.10 / 1.000 emails | Mínimo cambio. Requiere verificar dominio o direcciones en SES. |
| B. SES por API (django-ses + boto3, IAM role) | Añadir dependencia django-ses; EMAIL_BACKEND=django_ses.SESBackend + región. send_mail/plantillas NO cambian. | No existe secreto con IAM role en AWS (credenciales temporales automáticas). Nada que rotar. | ~US$0.10 / 1.000 | Mejor a futuro en AWS. Además baja mucho la latencia: 1 llamada HTTPS (~0.3s) vs handshake SMTP (~5s) → por sí sola ~20s→~1.5s. Requiere AWS listo. |
| C. Google Workspace SMTP relay (smtp-relay.gmail.com) | Solo variables de entorno (host → relay). Cero cambio de lógica. | No — el relay autentica por IP/dominio, no por contraseña. | Incluido en Workspace | Se queda en Google (ya tienen Workspace + dominio). Requiere IP de salida fija (NAT gateway en AWS). Buen interino sin costo extra. |
| D. Buzón dedicado no-reply@parqueexplora.org + su App Password | Solo variables de entorno. | Parcialmente — se rompe si cambian la clave de ESE buzón, pero no cuando un humano cambia la suya. Cuenta controlada por IT. | Incluido en Workspace | Lo más simple pero conserva algo de la fragilidad del App Password. |
| E. Otro transaccional (SendGrid/Mailgun) | Backend/API key (o django-anymail). Similar a B. | No (API key dedicada). | Free tier + planes | No aprovecha AWS/IAM. Solo si SES no encaja por costo/facilidad. |

# 5. Recomendación

Objetivo final: Amazon SES con dominio parqueexplora.org verificado (DKIM/SPF/DMARC) e IAM role cuando la app esté en AWS (opción B, sin secreto que rotar y con latencia mínima).

Camino por fases (para avanzar ya y decidir con calma):

Fase 0 —  refactor del From/Reply-To (independiente del proveedor; se puede hacer ya).

Fase 1 —  desacoplar de Gmail sin depender aún de AWS: elegir entre A (SES SMTP) o C (Workspace relay). Ambas son solo variables de entorno. C no agrega costo; A ya deja el pie en SES.

Fase 2 —  al definir AWS: migrar a B (SES API + IAM role). Cambio de backend pequeño; elimina el secreto y reduce la latencia.

Fase 3 —  arreglar los 20s (ver §7). Con B gran parte ya se resuelve por la baja latencia; el async lo lleva a <1s percibido.

# 6. Qué investigar / decidir (criterios)

1.  Hablar con IT de Parque Explora (controlan DNS de parqueexplora.org y Workspace). Preguntar si pueden: (i) crear no-reply@parqueexplora.org; (ii) agregar registros DKIM/SPF de SES al dominio (ajustando SPF para no romper el envío actual de Workspace); (iii) habilitar SMTP relay de Workspace. Es el factor que más condiciona la decisión.

2.  Costo SES: prácticamente nulo a este volumen (~US$0.10/1.000; gratis si se envía desde EC2). Validar.

3.  Compute en AWS primero (EC2 / ECS / Lambda): determina si el IAM role (sin secreto) está disponible para B.

4.  Sandbox de SES: al inicio exige verificar destinatarios; solicitar acceso a producción para enviar a cualquiera.

# 7. Arreglo de los 20s (resumen)

Independiente del proveedor:

Enviar los emails fuera del request: transaction.on_commit(...) + envío en hilo en segundo plano. La respuesta vuelve en <1s; las notificaciones in-app siguen síncronas (instantáneas en la campana). Aplica a los 6 formularios (todos usan crear_notificacion_solicitud).

Reusar una sola conexión SMTP (mail.get_connection()) si se queda en SMTP: 3 handshakes → 1.

EMAIL_TIMEOUT (ej. 10s) para que un SMTP colgado no congele el request.

# 8. Verificación (cuando se implemente)

Dev: EMAIL_BACKEND=console para ver los correos sin enviarlos; smoke test con send_mail.

Provider: correo real de prueba → revisar cabeceras (DKIM=pass, SPF=pass) y que no caiga en spam; confirmar From = no-reply@… y Reply-To = persona.

Tiempo: medir el envío del formulario de doblada (caso Vanesa→mildrey) antes/después → objetivo <2s.

Regresión: que las Notificacion in-app se sigan creando (suite solicitudes en verde).